中农威特生物科技股份有限公司

## 询价比价采购公告

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》，拟对中农威特生物医药基地项目13#建筑北侧桩板墙支护工程，通过询价、比价的方式来确定施工单位，欢迎符合资格要求的单位前来参与报价。

一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2020041

二、项目名称：中农威特生物医药基地项目13#建筑北侧桩板墙支护工程

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地项目13#建筑北侧桩板墙支护工程询价比价文件》。

四、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间：

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，公示期5天。

发布时间：2020 年9月10日- 2020年9月15日

采购文件发布方式： 免费发放

五、递交报价文件截止时间

2020年9月16日11：00之前,逾期不予受理。

递交地点:兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

接收人：任继元  电话：15719615783

六、询价、比价时间 ：2020年9月16日11：00

地点：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司基地项目办

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

联系人：任继元  电话：15719615783

八、购买方：中农威特生物科技股份有限公司

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前3天，将书面意见反馈给采购方。

十、询价比价时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年9月10日

中农威特生物医药基地项目13#建筑

北侧桩板墙支护工程

询价比价文件

工程名称:   中农威特生物医药基地项目13#建筑北侧

桩板墙支护工程

采购人 (盖章):  中农威特生物科技股份有限公司

发出日期：     　2020　年 　9　月　10  日

目  录

第一章  报价须知及报价须知前附表	1

一、报价须知前附表	2

二、报价须知	4

第二章  合同条款	13

一、工程工期 	13

二、质量与验收	13

三、合同价款与支付	14

四、材料设备供应	15

五、违约、索赔和争议	15

六、保修	16

七、其他	16

第三章  图纸	16

第四章  各种文件格式	16

一、商务部分格式	17

（一）法定代表人身份证明书	19

（二）报价文件签署授权委托书	20

（三）报价函	21

二、技术标部分格式	22

（1）项目管理机构配备情况表	25

（2）项目管理机构配备情况辅助说明资料	26

## 第一章  报价须知及报价须知前附表

一、报价须知前附表

二、报价须知

（一）总则

（二）采购文件

（三）报价文件的编制

（四）报价文件的提交

（五）评审会议

（六）合同的授予

### 一、报价须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称及标段划分 | 中农威特生物医药基地项目13#建筑北侧桩板墙支护工程：一个标段 |
| 2 | 建设地点 | 甘肃省兰州高新区定连园区 |
| 3 | 投资规模 | 详见图纸 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 采购范围 | 设计单位编制的施工图中159号-174号桩范围内桩板墙支护工程的全部施工内容。 |
| 7 | 工期要求 | 2020 年 9月20日计划开工（以开工令为准）， 要求施工总工期：20日历天。 |
| 8 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 9 | 报价人和注册建造师(项目经理)资质等级要求 | 报价人：房屋建筑施工总承包叁级及以上，或地基与基础工程专业资质贰级及以上；项目负责人需持有房建专业二级及以上注册建造师执业资格证 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 工程计价方式 | 固定总价 |

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 报价有效期 | 为：5日历天（从报价截止之日算起） |
| 14 | 踏勘现场及采购答疑 | 踏勘现场：不组织，若需要请自行前往 报价人应根据自身情况，决定是否踏勘现场，查看现场施工条件。采购人认为报价人已充分了解工地位置、情况、道路、施工场地、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，中选后在签订合同和施工过程中，中选单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔要求。本工程措施费不予以增加。 |
| 15 | 工程类别 | 三类 |
| 16 | 报价文件份数 | 纸质报价文件正本一份、副本肆份； |
| 17 | 报价文件提交地点 及截止时间 | 截止时间: 2020 年9 月16日11 时00分 地点：中农威特生物医药基地项目部会议室 |
| 18 | 评审时间 | 开始时间: 2020年9月16日11时00分 地点：中农威特生物医药基地项目部会议室 |
| 19 | 评审方法 | 综合评分法； |
| 21 | 最高限价 | 54万元 （大写： 伍拾肆万元整 ） |
| 22 | 工期及其它要求 | 本工程严格执行工期、质量、安全及文明施工考核，因中选报价人原因未在合同工期内完成施工内容，每超合同工期一天罚款1万元。 |

### 二、报价须知

（一）总则

1、工程概况：

场地拆迁及平整情况：  已完成

交通运输情况：   良好

自然地理条件：   良好

环境保护要求：   合格

2、本采购工程项目按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及相关关法律、法规和规章，通过询价比价方式选定承包人。

3、合格的报价人

3.1参加报价单位的施工资格采用资格后审方式，资格审查不通过视为无效报价。

3.2本次采购不接受联合体报价，不允许任何形式的转包。

4、踏勘现场

4.1采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2报价人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5、报价费用

5.1报价人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

（二）采购文件

6、采购文件的组成

6.1采购文件包括本文件，采购人在采购期间发出的澄清、答疑或补充等有效函件。

6.2报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况、包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

6.3报价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，报价人的报价文件应当按采购文件要求提交全部资料。

7、采购文件的澄清

报价单位在收到采购文件后，若有疑问需要澄清，均应在报价截止时间 3天之前按报价须知中的联系地址以书面形式（包括电报、电传、传真）向采购单位提出。采购单位将于报价截止时间  2 天前以书面形式予以澄清，将书面澄清文件寄送或传真至所有报价单位。

8、采购文件的修改

8.1在报价截止时间 2 天前，采购单位可能会以补充通知或在解答报价单位要求澄清的问题时对采购文件进行修改。

8.2补充通知将以书面形式在公司网站发布，报价单位在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。补充通知作为采购文件的组成部分，对报价单位起同等约束作用。

8.3为使报价单位在准备报价文件时，有充分的时间对采购文件补充通知内容进行研究考虑，采购单位可以酌情推迟报价截止时间，具体时间将在补充通知中写明。

（三）报价文件的编制

9、报价文件的语言及度量衡单位

9.1报价文件和与报价有关的所有文件均应使用 中文 。

9.2除工程规范另有规定外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、报价文件的组成

10.1报价文件由商务部分和技术部分组成；

10.2报价函部分主要包括下列内容：

10.2.1法定代表人身份证明书；

10.2.2报价文件签署授权委托书；

10.2.3报价函；

10.3技术部分主要包括下列内容：

10.3.1施工组织设计

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（5）安全文明施工及环境保护措施；

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

（8）针对本工程特点的特殊施工措施；

（9）新产品、新工艺、新材料应用；

（10）与施工现场周围环境的协调处理措施。

11、报价文件格式

报价人提交的报价文件应当使用采购文件所提供的报价文件全部格式。

- 本工程根据施工图及现场实际情况自主报价。

- 报价范围

13.1本工程的报价采用       固定总价      的方式。

13.2总报价为报价人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3报价人在报价表中的价格应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

13.4报价人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的因素，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予受理。

13.5本工程报价报价采用的币种为   人民币    。

14、报价有效期

报价有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的报价文件均保持有效。

15、报价保证金：    无

16、报价人的替代方案为    不接受替代方案     。

17、报价文件的份数和签署

17.1报价人应按本须知前附表第16项规定的份数提交报价文件。

17.2报价文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在报价文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3报价文件封面(除技术标暗标外)、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。

17.4除报价人对错误处须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的印章或由报价文件签字人签字或盖章。

（四）报价文件的提交

18、报价文件的装订、密封和标记

18.1报价文件的装订要求：商务、技术部分装订成一册。

18.1.1报价人应将报价文件的“正本”和“副本”分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。所有“正本”和“副本”的密封袋的封口处必须加盖报价单位公章和单位法定代表人或法定代表委托人签章。

18.2 业绩原件单独密封，并与报价文件同时提交（如有）。

18.3在报价文件密封袋上均应：

写明报价人名称和地址，注明下列识别标志：

（1）工程名称：  中农威特生物医药基地项目13#建筑北侧桩板墙工程

（2）  2020年   9  月   16   日   11   时  00  分，此时间以前不得开封。

19、报价文件的提交

19.1报价人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交报价文件。

19.2报价文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

19.3采购人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交报价文件的截止时间。在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价受制约的截止时间，均以延长后新的报价截止时间为准。

19.4到报价截止时间止，采购人收到的报价文件少于3个的，采购人将依法重新组织采购。

20、报价文件的补充、修改与撤回

20.1报价人在提交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式补充修改，报价人对报价文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在报价文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

20.2在报价截止时间之后，报价人不得补充、修改报价文件。

20.3在报价截止时间至报价有效期满之前，报价人不得撤回其报价文件。

（五）评审

22、公开报价会议

22.1采购人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开报价会议，公开报价时所有报价单位法定代表人（或法定代表人授权委托人）应签名报到，以证明其准时出席会议。所有报价单位法定代表人（或法定代表人授权委托人）必须准时参加，迟到者视自动放弃本次报价权利。法定代表人须带本人身份证（原件）或法定代表人授权委托人须带本人身份证（原件）等有效证明。

22.2按规定提交合格的撤回通知的报价文件不予开封，并退回给报价人；按本须知第23条规定确定为无效的报价文件，不予送交评审。

22.3公开报价程序：

22.3.1会议由采购人组织并主持。

22.3.2报价单位出示单位法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及相关证明。

22.3.3采购人代表（纪检）对报价文件验封,由采购相关人员启封。

22.3.4由工作人员宣读报价人名称，报价价格和报价文件的其它主要内容，宣读的内容与报价文件不符时，以报价文件正本为准。

22.3.5采购人对报价过程进行记录，并存档备查。

22.3.6主持人宣布组织评审，报价人退场。

23、报价文件的有效性

报价文件出现下列情形之一的，应当作为无效报价文件，不得进入评审：

23.1报价文件逾期送达或者未送达指定地点的；

23.2未按采购文件要求密封的。

23.3法定代表人未带本人身份证（原件）或法定代表人授权委托人未带本人身份证和委托书（原件）等有效证明。

24、评审委员会组成、评审和评审准备

评审按照下列程序进行：组建评审委员会，初步评审，详细评审，推荐中选候选人，撰写评审报告。

24.1评审委员会由采购人组建，评审委员会的成员人数为不少于5人的单数，上级纪检部门进行监督，评审委员会应当按照采购文件确定的评审标准和方法，对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并对评审结果签字确认。

24.2报价结束后，开始评审。

24.3评审委员会应当根据采购工程项目的具体情况和评审的实际需要，编制评审工作所需要的各种表格；根据采购文件的规定，对所有报价文件进行全面的审查，列出报价文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；形成书面的评审报告。

25、评审纪律

在报价文件的评审和比较、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，报价人不得向采购人和评审委员会施加影响的任何行为。

26、报价文件的澄清

为有助于报价文件的审查、评价和比较，评审委员会可以书面形式要求报价人对报价文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，报价人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。根据本须知第28条规定，凡属于评审委员会在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

27、报价文件的初步评审

27.1评审时，评审委员会将首先根据采购文件和清标情况报告，核对并评定每份报价文件是否在实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应，是指报价文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和报价人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的报价文件的报价人的竞争地位产生不公正的影响。

27.2如果报价文件实质上不响应采购文件的各项要求，评审委员会将予以拒绝，并且不允许报价人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的报价。

28、报价文件计算错误的修正

28.1评审委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的报价文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

28.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

28.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审委员会认为单价有明显小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价报价，报价人同意后，调整后的报价报价对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝并且其报价担保也将被没收，并不影响评审工作。

29、报价文件的评审、比较和否决

29.1评审委员会将按照本须知第28条规定，仅对在实质上响应采购文件要求的报价文件进行评估和比较。

29.2在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求报价人就报价文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

29.3对列出的过低的报价价格的分析，应依据省建设厅相关文件规定进行。在评审过程中，若发现报价人报价明显低于其他报价而可能低于其成本的，评审委员会可以认定其低于企业成本竞标，从而判断其报价为无效报价。

29.4评审委员会依据本须知前附表第19项规定的评审标准和方法，对报价文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并推荐合格的中选候选人。

30、评审方法和评分细则

30.1本次采购的评审方法：本工程采用“综合评分法”进行评审，能够满足采购文件的实质性要求，技术满足采购文件要求的，经评审的评分最高的报价人为中选报价人。

本次报价的基准报价的确定：

有效报价超过5家，去掉一个最高价和一个最低价，剩余有效报价的平均价作为评分基准价，有效报价不超过5家，以平均价作为评分基准价。

详细评审表：

| 评审项目 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（40 分） |  | （1）采用有效报价的平均价为评审基准价：如果报价人的家数大于5家，则在计算评标基准价时去掉一个最高有效报价和一个最低有效报价，剩余的取算数平均价；如果报价人小于等于5家时，则直接取算数平均价。 （2）扣分分值：有效报价等于评审基准价时，得40分，有效报价高于评审基准价一个百分点扣2分，低于评审基准价一个百分点扣1分；最多扣40分。 （3）有效报价等于评审基准价的，不扣分。 （4）有效报价的偏差率计算方法： 有效报价—评审基准价 偏差率=-------------------------×100% 评审基准价 （5）报价得分=40—扣分分值。 |
| 商务部分（15分） | 报价人业绩（10分） | 近三年（2017 年6月至今）报价人承担过类似项目的施工业绩，合同金额500万元及以上者每提供一个得5分，合同金额在500万元-100万元者每提供一个得2分，最高得10分；以合同和相对应的中标通知书为准(复印件加盖报价人鲜章)。 |
|  | 企业实力 （5分） | 根据有效报价人的综合实力评分，最高得5分。 |
| 技术部分（45分） | 施工组织设计方案 （13分） | 对本项目的施工组织设计方案内容齐全、重点突出，施工方法、及工作程序清晰、准确，工作进度计划安排合理。进行综合评价，优秀得13-10分，良好得9-5分，一般得4-0分。 |
|  | 保证措施 （12分） | 保障措施全面得力，进度、质量、安全及文明施工等各项保证措施合理高效，能切实突出项目实际情况。进行综合评价，优秀得12-9分，良好得8-4分，一般得3-0分。 |
|  | 项目组成 人员配置 （10分） | 项目机构形式符合本项目特点，施工人员职责完善明确、有完善的管理制度及拟派本项目人员配置，人员进场、退场计划符合本项目要求，进行综合评价，优秀得10-8分，良好得7-4分，一般得3-0分。 |
|  | 拟投入本项目设备（5分） | 报价人为本项目配备与项目规模相适应的施工及办公设备，进行综合评价，优秀得 5-3分，一般得2-0分。 |
|  | 服务承诺 （5分） | 报价人有工期、质量、安全及文明施工等承诺且承诺全面、合理、可行，优秀得 5-3分，一般得2-0分。 |

30.2评审委员会经评审，如果符合采购文件要求的报价人少于三家（不包括三家）可以否决所有报价。所有报价被否决后，采购人应当重新采购。

31、采购人采购控制价的设置

本工程设置工程控制价。工程控制价为   54万元 （大写：伍拾肆万元整 ） 。所有报价单位的报价均不得高于采购单位提供的工程控制价。

32、凡报价文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按无效报价处理。

32.1报价文件中的报价函未加盖报价人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

32.3未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

32.4报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选报价方案的除外；

32.5报价人名称或组织结构与报价文件中的名称不一致的；

32.6除在报价文件截止时间前经采购人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

32.7报价人资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的；

32.8报价文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

32.9明显不符合技术规范、技术标准的要求；

32.10报价超过采购文件规定的最高限价的；

32.11不同报价人的报价文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

32.12未按采购文件提供的施工图内容及现场实际状况报价的；

32.13报价文件载明的检验标准和方法等不符合采购文件要求；

32.14报价文件提出了不能满足采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

32.15以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式报价的；

32.16经评审委员会认定报价人的报价低于成本价的；

32.17不接受采购人工期及报价有效期要求的报价人。

（六）合同的授予

33、合同授予标准

本采购工程的施工合同将授予按本须知第30.1款所确定的中选报价人。

34、采购人拒绝报价的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的报价人。采购人有权依据评审委员会的评审报告拒绝不合格的报价。

35、中选通知

中选报价人在接到通知后，必须在报价有效期内和采购人签订合同。

36、合同协议书的签订

36.1采购人与中选人将于询价比价会议召开后5日内，按照采购文件和中选人的报价文件订立书面工程施工合同，采购人和中选人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2采购人如不按本报价须知第37款的规定与中选人订立合同，3中选人如不按本须知第37款的规定或放弃中选或向采购人提出附加条件或更改合同实际性要求拒不与采购人订立合同，则采购人将废除授标，与排名第二的报价人签订合同。

36.3中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目施工，不得将中选项目施工转让（转包）给他人。

- 履约担保：无

38、变更项目经理

中选人在中选后或施工期间不得随意变更中选项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应经采购人同意。

## 第二章  合同条款

一、工程工期

1、工程工期：

采购人要求工期为   20  天。

2、工期奖罚办法：

2.1  提前竣工不奖励。

2.2  逾期赔偿金额：每逾期一天罚款1万元（大写：壹万元整）。

2.3 由于采购人原因或不可抗力原因引起的工期延误，按规定顺延工期。

但顺延工期须经采购人及相关部门签证认可。

二、质量与验收

3、工程质量：

本工程质量要求等级为     合格

工程质量等级标准以竣工验收组评定为准。

4、质量奖罚办法：

4.1  验收达到质量要求，不奖励。

4.2  达不到质量要求等级的，除整改使其达到质量等级要求外，并罚款工程结算价的2%。整改增加的工期、费用由承包人承担。

三、合同价款与支付

5、合同价款及调整：

5.1工程资金来源及落实情况：   已经落实

5.2本合同价款采用  固定总价   的方式确定。

（1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围： a:国家、地方政策性调整风险，b: 施工方案措施风险,c:开工日期调整及地方矛盾引起的窝工、停工风险，d:材料价格的市场风险 (报价人应充分考虑材料价格的市场风险，在整个施工期内无论材料价格涨跌与否，结算时不作调整)。

风险费用的计算方法：承包人报价时充分考虑风险范围并计算风险费用计入报价，中选后不作调整。

风险范围以外合同价款调整方法：   不调整

（2）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：     /

风险费用的计算方法：       /

风险范围以外合同价款调整方法：       /

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：       /

5.3双方约定合同价款的其他调整因素:       /

6、工程款（进度款）支付：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

7、正式开工后10个日历天内支付合同价30%，桩板墙支护结构完成后支付合同价50%；交工验收后付至合同价的97%，余款在保修期一年结束后付清 （不计利息）。

四、材料设备供应

8、材料设备供应：

材料、设备的供应执行《工程建设项目货物采购报价法》。

甲供材料、设备的种类、规格、数量、单价详见甲供材料表。甲供材料应提供材料合格证及质量保证书，并承担质监等有关部门对材料的抽查和检查费用。

除甲方供应材料、设备外均需乙方自行采购、报价、凡乙供材料、设备的种类、规格、数量、单价应有详细附表并必须得到甲方认可，接受甲方和监理等有关部门的质量监督，不合格的材料拒绝验收并保退货。

承包人采购材料设备的其他约定：

材料必须符合现行的国家质量标准要求，材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人工地代表、监理等共同抽样，送质检部门认可的检测单位复验，经复验合格后的材料，进行实物检查，与复验结果相符合的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由采购方组织处理，清出现场。

### 五、违约、索赔和争议

9、双方约定的承包人其他违约责任：

承包的工程质量必须符合国家质量验收标准，如因承包方导致质量事故和安全事故，承包方承担事故处理的一切费用及工程的恢复费用。

10、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请  有关主管部门     调解；

(2)采取  仲裁    方式解决，并约定向   兰州市     仲裁委员会提请仲裁或向兰州市人民法院提出诉讼。

### 六、保修

11、保修

11.1乙方应按国家规定，对本工程进行保修。

11.2保修期限、保修金额和支付方法将在合同协议条款中明确。

### 七、其他

12、工程分包

本工程发包人同意承包人分包的工程：（必须在报价文件中明确，否则承包人不得分包）

分包施工单位为：

## 第三章  图纸

图纸： 一套

## 第四章  各种文件格式

### 一、商务部分格式

（一）法定代表人身份证明书

（二）报价文件签署授权委托书

（三）报价函

工程施工采购

报价文件

项目编号：

项目名称：

报价文件内容：    	 	报价文件报价函部分

报价人：                  		              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	          （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### （一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

姓    名：           性别：    年龄：    身份证号码：

系          （报价人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公章）

日期：      年     月     日

### （二）报价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

报价人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### （三）报价函

致：

- 根据你方的            工程采购文件，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的报价须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件、充分考虑现场实际情况后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中选，我方保证按合同协议书中规定的工期     日历天内完成并移交全部工程。

4、我方同意所提交的报价文件在采购文件的报价须知中第15条规定的报价有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将派              作为本工程项目负责人。

报 价 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

### 二、技术标部分格式

工程施工采购

报价文件

项目编号：

项目名称：

报价文件内容：    报价文件技术部分（施工组织设计）

日期 ：     年    月   日

施工组织设计编制要求

1、报价人应编制施工组织设计，包括采购文件第一卷第一章报价须知10.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合采购工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4施工总平面图

2.5临时用地表

3、项目管理机构配备情况

3.1项目管理机构配备情况表

3.2注册建造师（项目经理）简历表

3.3项目技术负责人简历表

3.4项目管理机构配备情况辅助说明资料

#### （1）项目管理机构配备情况表

工程

| 姓名 | 职务 | 职称 | 身份证号码 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数量 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中选，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### （2）项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本报价文件一起装订）