中农威特生物科技股份有限公司内部询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-JDXMB-2020046

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对中农威特生物医药基地项目实验动物（猪、牛）装卸台进行内部询价比价采购,欢迎符合资质要求的单位参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、采购内容

中农威特生物医药基地项目实验动物（猪、牛）装卸台。

1.采购内容

（1）装卸台基础场地原有土方清运。

（2）实验动物（猪、牛）装卸台基础（10000mm×2500mm），C25砼，厚度200mm。基础开挖500mm，三七灰土分两层夯实回填。

（3）实验动物（猪、牛）装卸台安装,材料标准按国标执行（详见图纸及照片）。

（4）基础做6000mm围栏，与实验动物（猪、牛）装卸台围栏连接，规格材质同实验动物（猪、牛）装卸台围栏。

2.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

3.项目服务周期：合同签订后，15个日历天内完成安装施工。

三、询价比价时间

2020年11月17日09:30分。

- 询价比价地点

中农威特生物医药基地项目部会议室

五、响应文件的编制份数

报价人应编制正本一份，副本肆份，报价文件应密封。

六、报价人资格要求

报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格。

七、报价须知

㈠须提交的文件资料

1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

2.营业执照副本复印件。

3.报价文件需在2020年11月17日09:30分之前提交，逾期不予受理。

报价人到现场需提供身份证及法人授权书。

以上材料复印件，均需加盖单位鲜章。

㈡报价

1.报价指报价人为完成中农威特生物医药基地项目实验动物（猪、牛）装卸台及地坪施工内容可能发生的全部费用，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用，报价采用固定总价报价。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

八、评审办法

本次评审采用“综合评分法”。评审活动，应严格遵循“公平、公正、科学、择优和保密”的原则，从维护采购人和报价人的根本利益出发，评审活动按照择优选优的目的，具体评审办法如下。

㈠报价（50分）

报价相关标准文件，综合考虑全部费用，参报固定价格。

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／报价)×50%×100（本次报价的最低报价为评审基准价）

*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

㈡项目施工人员（7分）

1.拟投入本项目的组织机构成员配备合理、能满足项目实际需求且不少于5人的得7分，否则不得分。

㈢业绩（3分）

报价人提供近三年承担的类似项目的中标通知书或合同，每提供一个合格项目得1分，最多得3分。

㈣施工方案（40分）

方案应包括施工方案、施工计划等内容。

1.有完整的施工方案、施工计划，方案考虑全面、科学合理者，得31～40分。

2.有较完整的施工方案、施工计划，方案考虑较全面、科学合理者，得21～30分。

3.施工方案、施工计划不完整，设计方案考虑不全面、科学合理者得 10～20分。

4.未提交施工方案、施工计划，得0分。

根据评审委员会推荐的候选人，由公司采购部组织进行竞争性谈判，谈判结果报公司会议确定最终入围单位。

九、付款方式

1.签订合同人员进场后的3天内付合同金额的30%。

2.完成中农威特生物医药基地项目实验动物（猪、牛）装卸台安装，付合同金额的40%。

3.工程完成验收，开具全额发票后7天内支付合同金额的30%。

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

联系人：刘宇（电话：15002677128）

中农威特生物科技股份有限公司

2020年11月11日