中农威特生物科技股份有限公司

询价比价采购公告

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及相关会议决定，对中农威特生物医药基地项目一期北区绿化换填、道路铺装工程进行内部询价比价采购，欢迎符合资质要求的单位参加。

一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2021006

二、项目名称：中农威特生物医药基地项目一期北区绿化换填、道路铺装工程。

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物医药基地项目一期北区绿化换填及道路铺装工程询价比价采购文件》。

四、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站。

发布时间：2021年7月19日，公示期7天。

采购文件获取方式：免费下载。

五、最高限价

中农威特生物医药基地项目一期北区绿化换填、道路铺装工程最高限价90万元。

六、递交报价文件截止时间

2021年7月27日9:00分之前，逾期不予受理。

递交地点:兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

接收人：刘 宇（电话：15002677128）

七、询价比价时间 ：2021年7月27日9:00

地点：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

八、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司基地项目办

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

联系人：刘 宇（电话：15002677128）

九、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

十、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前3天，将书面意见反馈给采购方。

十一、议价时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年7月19日

中农威特生物科技股份有限公司内部询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-JDXMB-2021006

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及相关会议决定，对中农威特生物医药基地项目一期北区绿化换填、道路铺装工程进行内部询价比价采购，欢迎符合资质要求的单位参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、采购内容

中农威特生物医药基地项目一期北区绿化换填、道路铺装工程。

㈠施工内容

中农威特生物医药基地项目一期北区绿化换填、道路铺装工程施工，包括但不限于以下几方面：

1.本次施工内容包括中农威特生物医药基地项目一期北区绿化施工图范围内全部土建、安装、绿化换填、道路铺装等。

2.10#建筑西侧多余土方清运，约2000方，运至项目一期南区采购方指定地点。

3.已建成检查井、污水井等高出或低于绿化成活面，由询价比价中选单位施工高出绿化成活面50mm。

㈡工程说明

1.建筑周围地下管线较多，换填时应注意地下管线等设施的保护工作，损坏后由中选方进行修复，相关费用需列入报价，施工时不作调整。

2.种植土改良换填，中选单位不承担购土费用，从中农威特生物医药基地项目一期南区取土，按设计图纸要求改良后换填，运距1公里以内。

3.换填挖出弃土运至一期南区采购方指定地点。

㈢工程工期

合同签订后，30日历天内完成中农威特生物医药基地项目一期北区绿化换填、道路铺装工程。

㈣项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

三、询价比价时间

2021年7月27日9:00分。

四、询价比价地点

中农威特生物医药基地项目部会议室

五、响应文件的编制份数

报价人应编制正本一份，副本肆份，报价文件应密封。

六、报价人资格要求

营业执照经营范围含园林绿化工程及种植土改良。

七、质量要求

㈠工程质量标准：全部工程必须根据建设部《城市绿化换填、道路铺装施工及验收规范》《建筑安装质量检验评定统一标准》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。

㈡种植土和肥料等，均应由采购方进行验收，工程中间验收应分别填写验收记录并签字，否则不得进入下一工序。

㈢施工中所有材料必须达到采购方要求，若未达要求造成的材料浪费等一切相关费用应自行承担。

八、成品保护

㈠中选方应做好施工过程中的成品保护工作，所有饰面工程在验收时必须表面清洁并表现材料本身原有色泽，因成品保护不力造成的损失由中选方承担（含第三方给中选方造成的损失），中选方不得因此原因向采购方提出任何要求。采购方发现中选方成品保护不力，采购方有权另行安排成品保护及清洗修护，所产生的费用从中选方工程款中扣除，采购方发现中选方成品保护不力三次，有权解除合同，中选方不会因此获得任何赔偿。

㈡中选方在施工过程中应对采购方已提供的地下管线、邻近建筑物及已完工设施采取各项切实有效的措施（保护费用、施工现场外围护等费用由中选方承担）。不得损坏或破坏地下管线、周围建筑及已完工设施，如由于中选方的施工原因或未经采购方同意擅自施工而造成的损失由中选方承担。

- 质保期

㈠工程质量保修，按中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条列》的规定执行，本工程硬质铺装工程质量保修期一年。

㈡在保修期后，因中选方偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，采购方有权无限期追溯违约责任。

十、报价须知

㈠须提交的文件资料

1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

2.营业执照副本复印件。

3.报价文件需在2021年7月27日9:00分之前提交，逾期不予受理。

报价人到现场需提供本人身份证及法人授权书。

以上材料复印件，均需加盖单位鲜章。

㈡报价

1.报价指报价人为完成中农威特生物医药基地项目一期北区绿化换填、道路铺装可能发生的全部费用，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用，报价采用固定总价报价。

2.报价中应充分考虑投标单位自身及非自身因素对工期的影响，期间发生的抢工及其他保证按期完工的技术措施费用均应考虑在内

3.所有报价均以人民币报价。

4.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

㈢ 最高限价

中农威特生物医药基地项目一期北区绿化换填、道路铺装工程最高限价90万元。

十一、评审办法

本次评审采用“综合评分法”。评审活动，应严格遵循“公平、公正、科学、择优和保密”的原则，从维护采购人和报价人的根本利益出发，评审活动按照择优选优的目的，具体评审办法如下。

㈠报价（50分）

报价相关文件，综合考虑全部费用，报固定价格。

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／报价)×50%×100（本次报价的最低报价为评审基准价）

*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

㈡项目施工人员（2分）

拟投入本项目的组织机构成员配备合理、能满足项目实际需求且不少于5人的得2分，否则不得分。

㈢现场踏勘（5分）

采购人不组织统一踏勘，由报价人自行踏勘。报价人应对项目现场和周边环境进行现场察勘，踏勘并登记者得5分，不踏勘或不登记者不得分。

㈣业绩（3分）

报价人提供近三年承担的绿化换填、道路铺装项目的中标通知书或合同，每提供一个合格项目得1分，最多得3分。

㈤施工方案（40分）

方案应包括种植土改良换填内容。

1.有完整的施工方案、施工计划，方案考虑全面、科学合理者，得31～40分。

2.有较完整的施工方案、施工计划，方案考虑较全面、科学合理者，得11～30分。

3.施工方案、施工计划不完整，设计方案考虑不全面、科学合理者得 1～10分。

4.未提交施工方案、施工计划，得0分。

根据评审委员会推荐的候选人，由公司采购部组织进行竞争性谈判，谈判结果报公司会议确定最终入围单位。

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组、采购部与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。

十二、付款方式

㈠绿化换填、道路铺装开工后根据形象进度支付合同金额30%。

㈡绿化换填、道路铺装完成80%，开具全额发票后7天内支付支付合同金额的30%。

㈢绿化换填、道路铺装验收合格后支付合同金额的35%。

㈣绿化工程全部完成，工程验收合格，剩余款项一次性付清。

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

联系人：刘宇（电话：15002677128）

中农威特生物科技股份有限公司

2021年7月19日