中农威特生物科技股份有限公司

询价比价采购公告

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对52#建筑利旧设备搬迁通道工程进行询价比价采购，欢迎贵单位前来参加。

一、采购文件编号：ZNWT-JYGC-026。

二、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司52#建筑利旧设备搬迁通道工程。

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司52#建筑利旧设备搬迁通道施工采购文件》。

四、获取采购文件的方式：免费发放。

五、递交报价文件截止时间：

2022年2月14日09:00之前，逾期不予受理。

递交地点: 中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）。

接收人：谢毅

电话：13619366703

六、询价比价时间 ：2022年2月14日09:30。

地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）。

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号。

联系人：谢毅

电话：13619366703

八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司。

九、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2022年2月8日

中农威特生物科技股份有限公司

52#建筑利旧设备搬迁通道工程询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-JYGC-026

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》, 对52#建筑利旧设备搬迁通道工程进行询价比价采购,欢迎符合资质要求的单位前来参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、采购内容

中农威特生物科技股份有限公司52#建筑利旧设备搬迁通道工程。

- 拆卸原因：

基因工程疫苗车间部分罐体为52#建筑现有设备，分别安装在病毒处理间、抗原处理间（一）、抗原处理间（二）、乳化间、灭活间、配液间，根据招标要求，现需将利旧设备从各功能间搬出，安装至基因工程疫苗车间使用；由于利旧罐体体积较大，搬迁通道需拆除部分房间金属壁板，并外扩车间西侧设备通道墙体，待利旧设备搬迁完成后，再将通道进行复位（墙体全部复位，金属壁板部分复位）。其中拆卸金属壁板面积约为100㎡，复位约10㎡。

（二）施工范围及拆卸要求：

抗原处理间（二）及缓冲间（B07）门拆除；抗原处理间（一）门及与门相连的少许彩钢板拆除；抗原处理间（一）与乳化间（B12）相隔北面部分彩钢板拆除；乳化间（B12）与相隔消毒间（F08）西面部分彩钢板拆卸；消毒间（F08）一更、二更彩钢板整体拆除；消毒间（F08）与灭活间（B13）相隔北面部分彩钢板拆卸；灭活间（B13）与一更(B18)相隔西面部分彩钢板拆卸, 灭活间一更(B18) 彩钢板整体拆除；灭活间（B13）与病毒处理间（C26）相隔北面部分彩钢板拆除；配液间部分彩钢板拆卸；车间西侧设备通道墙体（G10）拆除，待利旧设备拆卸、搬运完毕后再行复位；乳化间、灭活间顶板需拆除少许彩钢板，在顶板横梁上设置吊装点，便于大型设备吊装。利旧设备拆卸、搬运过程中如有增补施工项目，面积不超采购文件面积10%时不再另外计算和支付费用。

（三）项目地点：兰州市城关区徐家坪1号兽医研究所院内

（四）服务周期：按照利旧设备搬运进度，配合完成金属壁板拆卸和土建出口的扩大复位，40天内完成拆除复位。

三、询价比价采购时间

2022年2月14日上午09:30分。

四、询价比价地点

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本肆份。

报价人应将报价文件密封于信封内，于2022年2月14日上午09:00分之前,送达中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），过时拒绝接收。

六、报价人资格要求

本次采购采用邀请方式，邀请报价人已通过资格审核要求，报价人具备以下资质条件。

1.报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质、营业执照。

2.持有有效的安全生产许可证。

3.本采购不接受联合体投标，不允许任何形式的分包或转包。

七、报价须知

（一）须提交的文件资料

1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

2.资质证书和营业执照副本复印件。

3.持有有效的安全生产许可证复印件。

4.报价人提供近3年类似项目的业绩（以合同为准）。

5.报价人需编制有针对性的施工方案，方案应包括金属壁板墙无损拆卸及堆放，地面的保护措施，墙内供电及开关插座等附属设施的保护和安全施工措施等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

6.报价人认为需要提供的其他资料。

以上材料复印件，均需加盖单位公章。

（二）踏勘现场

采购人不组织踏勘现场，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理。

（三）报价

1.报价指报价人为完成中农威特生物科技股份有限公司52#建筑利旧设备搬迁通道工程金属壁板墙拆卸，管线、地面保护等工程实施过程中可能发生的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

八、评审办法

本次评审采用“综合评分法”。评审活动，严格遵循“公平、公正、科学、择优和保密”的原则，从维护采购人和报价人的根本利益出发，评审活动按照择优选优的目的，按照评分高低确定设计人和设计费用。具体评分办法如下。

㈠报价（60分）

完成中农威特生物科技股份有限公司52#建筑利旧设备搬迁通道工程金属壁板墙拆卸，管线、地面保护等工程实施过程中可能发生的全部费用，参报固定总价。

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／报价)×60（本次询价比价的最低报价为评标基准价）

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

㈡业绩（15分）

报价人提供近三年承担的类似项目的业绩，以签订的合同为准，每提供一个合格项目得3分，最多得15分。

㈢拆卸方案（25分）

拆卸方案要有针对性，方案应包括金属壁板墙无损拆卸及堆放，地面施工保护措施，墙内供电及开关插座等附属设施的保护和安全施工措施等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

1.有完整的拆卸方案，方案考虑全面、经济高效、科学合理者，得18～25分。

2.有较完整的拆卸方案，方案考虑较全面、经济高效、科学合理者，得10～17分。

3.拆卸方案不完整，方案考虑不全面、经济高效、科学合理者理者，得 1～9分。

4.未提交拆卸方案，不得分。

九、付款方式

配合完成利旧设备搬迁，恢复需恢复的金属壁板和外墙，经甲方验收合格，开具全额发票后支付全部费用。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：谢毅

联系电话：13619366703

中农威特生物科技股份有限公司

2022年2月8日