中农威特生物科技股份有限公司

竞争性谈判采购公告

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对公司所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格要求的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地临时宿舍工程

四、编号：ZNWT-CGB-2023-031

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地临时宿舍工程竞争性谈判采购文件》。

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2023年6月21日-2023年6月28日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2023年6月27日16:30之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢  毅（电话：13619366703）

技术 任继元（电话：18194215854）

八、谈判时间及地点 ：2023年6月28日08:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、供应商无需到场，但需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2023年6月21日

中农威特生物科技股份有限公司生物生物医药基地

临时宿舍工程竞争性谈判采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2023-031

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技有限公司对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎符合资格要求的单位前来参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、采购内容

中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地临时宿舍工程。

1.规模

中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地临时宿舍工程，整体占地面积约为2045.7㎡（约合3.07亩），主要由宿舍、辅助用房及配套设施组成，宿舍总间数为27间，建筑总面积为875.43㎡。主要配套设施有供水、供电、供暖及雨污水排水等，供水由基地供水系统接入，纯水由8#动力站纯水系统接入，供电及供暖由8#动力站引入，雨水排水接入基地雨水排水系统，污水经化粪池沉淀后排入基地污水管网。

2.相关要求。临时宿舍工程严格按照施工图纸（详见附件）和相关建筑施工技术规范要求施工。需充分论证施工顺序，合理安排工期，编制具有针对性的施工方案；所有进场材料必须满足设计图纸及国标要求，提供质量证明材料，主要材料进场前必须先提供样品，经监理和甲方同意后方可进场使用；岩棉夹心彩钢板基板为上下镀锌彩涂板，厚度不低于0.5mm，框架材料使用规格为400mm×800mm×1.6mm的方钢；按照给排水及其他预留预埋要求，对拟建场地高程进行复核，严格按照设计高程对基层进行回填或开挖处理，基层需进行压实处理，压实度要求92%以上；总电源从8#建筑配电室4#变压器低压侧引来，设置配电箱并配置总负荷开关，负荷开关品牌选用施耐德、ABB、德力西。电缆型号选用YJV-4*120+1*50，品牌选用宝胜、远东、江南。每个房间预留3kw负荷，均须单独配置漏电保护开关和短路、过载保护开关，品牌选用施耐德、ABB、德力西，房间内所有插座及照明分别采用4mm2 和2.5mm2铜芯电线；卫生间蹲便器、盥洗间水槽及水龙头选用箭牌、九牧、惠达品牌；盥洗间内安装能满足职工洗漱用水的电热水器，热水器选用海尔、美的品牌；选用玻璃钢材质化粪池，有效容积不小于16m³；每间宿舍预留网络接口；工程资料要求始于工程开工，终于工程竣工，能真实记录施工全过程，特别是做好隐蔽资料的收集。施工过程中如对设计图纸有异议或有更优方案，及时以书面等形式通知监理和甲方进一步论证确定。

主要执行标准有《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）、《宿舍建筑设计规范》（JGJ480-2016）、《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）、《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）、《建筑地面设计规范》（GB50222-2017）等。

3.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

4.服务周期：合同签订后，45个日历天内完成所有施工内容。

5.质保期：验收合格后2年。

三、竞争性谈判时间

2023年6月28日08:30分。

四、竞争性谈判地点

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。

报价人应将报价文件密封提交，于2023年6月27日16:30分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），过时拒绝接收。

六、报价人资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价谈判。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质

（5）有效的安全生产许可证（复印件）

（5）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（6）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价谈判，须提供第（2）和第（3）项。

七、报价须知

（一）须提交的文件资料

报价人编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函(附表2)

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件（附表3）

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.商务偏离表（附表5）

6.技术偏离表（附表6）

7.持有有效的安全生产许可证复印件

8.报价人提供近3年类似项目的业绩（以合同为准）

9.报价人需编制有针对性的施工方案，方案应按照规范要求表述，应包含地基处理、彩钢板房施工及配套设施施工等方面内容，施工管理人员配备、施工机具设备配备等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

10.报价人认为需要提供的其他资料

上材料复印件，均需加盖单位公章

（二）踏勘现场

采购人不组织踏勘现场，因配套设施接驳有一定难度，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理，风险自担。

（三）报价

1.报价指报价人为完成中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地临时宿舍工程等本采购文件第二项“采购内容”要求的所有内容实施过程中可能发生的人工、材料、机械、管理、利润、规费及税金等的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

（四）合同签订

因工期紧，要求中选单位在中选后3个日历天内签订合同并组织施工人员、材料和机械设备进场，若因中选方原因未能在3个日历天内签订合同并完成施工人员、材料和机械进场，视为自愿放弃本次中标。采购人按照最终竞争性谈判排名依次递补确定中标单位，签订合同。

八、评审办法

本次评审采用“综合评分+竞争性谈判”模式。评审活动，严格遵循“公平、公正、科学、择优和保密”的原则，从维护采购人和报价人的根本利益出发，评审活动按照择优选优的目的，对所有通过资格性审查的报价文件先进行综合评分，根据分值高低确定进入竞争性谈判环节的报价人名单，由评审小组和进入竞争性谈判环节的报价人进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。综合评分办法具体如下。

（一）报价（40分）

报价指报价人为完成中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地临时宿舍工程等本采购文件第二项“采购内容”要求的所有内容实施过程中可能发生的人工、材料、机械、管理、利润、规费及税金等的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／报价)×40%×100（通过资格审查的最低报价为评标基准价）

*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

（二）业绩（10分）

报价人提供近三年（2020年1月至今）承担的类似项目（合同金额在100万及以上）业绩，以中标通知书或合同为准，每提供一个合格项目合同得2分，最多得10分。

（三）初步方案（50分）

临时宿舍工程施工方案要考虑全面，应需充分论证施工顺序，合理安排工期，编制具有针对性的施工方案，施工组织设计包括工期安排、施工顺序、基层处理、预留预埋、场地混凝土硬化、彩钢板安装、等具体内容，方案满足采购文件要求，描述详细。

1.有完整的方案，方案考虑全面、经济高效、科学合理者，得40～50分。

2.有较完整的方案，方案考虑较全面、经济高效、科学合理者，得21～39分。

3.方案不完整，方案考虑不全面、经济高效、科学合理者，得 1～20分。

4.未提交方案，不得分。

九、付款方式

合同签订后，施工机械、材料及人员等进场后支付合同金额30%，临时宿舍轻钢龙骨和彩钢板搭建完成后支付合同金额的30%，所有工程报甲方验收通过并开具全额发票后支付至合同金额的97%；剩余3%待质保期结束后支付，不计利息。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢  毅（电话：13619366703）

技术 任继元（电话：18194215854）

中农威特生物科技股份有限公司

2023年6月21日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

中农威特生物科技股份有限公司

生物医药基地临时宿舍工程竞争性谈判报价文件

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

报价函

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方中农威特生物科技股份有限公司基地临时宿舍工程采购文件 ，本单位愿意参加报价。

经正式授权并代表报价人   （报价供应商名称）   按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价人民币                     元完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金及相应不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我放中选，我方保证按要求如期完成所有施工内容。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

相应的资格文件

（包含营业执照、建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（复印件）、有效的安全生产许可证（复印件），格式自拟）

## 附表5

商务响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日   期：         年   月   日

附表6

技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期：          年       月       日

附表7

技术方案

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表8

服务承诺书

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表9

报价人认为需要提供的其他资料